## Slide 1
5STACK
Proposta di Integrazione IT
TP Group srl
Full Cloud + HPC bare-metal + Sicurezza Zero Trust a 9 strati
Bozza v0.2 • 28 Giugno 2026
Lorenzo Airoldi · Jacopo Merlo · Emanuele Sole · Gabriele Mattiolo · Yassine Suriano

## Slide 2
Premessa
Il contesto e l'obiettivo della proposta
5Stack è stata incaricata di redigere un'offerta tecnico-economica per l'acquisizione e la convergenza delle infrastrutture IT di Thema Consulting e Pro Studio nella nuova entità TP Group srl.
Visione strategica
Architettura target unificata e moderna
Zero Trust
Sicurezza a 9 strati indipendenti
Roadmap
Piano di integrazione in 9 fasi operative
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
2

## Slide 3
Scenario Attuale (AS-IS)
Confronto tra le due realtà prima della fusione
Thema Consulting
~30 dipendenti · On-premise
Pro Studio
~20 dipendenti · Cloud-native
Sede: Torino (immobile proprio)
VMware · 2 host + NetApp SAN 24TB
HPC: 8 nodi fisici + InfiniBand
Zimbra, NextCloud, Teams
SugarCRM, Kimai, Gitea on-prem
Samba4 AD · FortiGate FG-60F (no HA)
Backup: QNAP 32TB on-prem
No MFA, no endpoint protection, no audit
Sede: Torino (affitto in scadenza)
Nessun IT interno / virtualizzazione N/D
HPC: non disponibile
Google Workspace (Gmail, Drive, Meet)
Odoo SaaS, Bitbucket
Google Identity · Nessuna sicurezza perimetrale
Backup: non disponibile
No MFA, no endpoint protection, no audit
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
3

## Slide 4
Criticità Emerse
10 rischi individuati nell'infrastruttura attuale
Rack saturi — nessuno spazio per nuovo hardware
Raffreddamento al limite — rischio surriscaldamento
UPS insufficiente — solo 10 minuti di autonomia
Nessuna ridondanza firewall — FG-60F sottodimensionato
Backup solo on-premise — non conforme ISO 27001
Pro Studio senza backup né perimetro di sicurezza
Samba4 AD — nessun MFA, audit, Conditional Access
Nessuna protezione endpoint centralizzata
Nessun sistema DLP / CASB — shadow IT non rilevabile
Nessun audit logging strutturato
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
4

## Slide 5
Nuova Struttura Proposta
Il principio guida della trasformazione
Full Cloud first, HPC su bare-metal cloud dedicato. Zero Trust come modello di sicurezza fondante.
La nuova infrastruttura unifica i 50 dipendenti in un'unica entità, operante dalla sede di Torino (immobile Thema). L'IT passa interamente in capo a TP Group, con il team 5Stack a supporto della transizione.
50
Dipendenti unificati
16
Nodi HPC bare-metal
9
Strati di sicurezza Zero Trust
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
5

## Slide 6
Architettura Target — Core
Identity, produttività e applicazioni di business
Layer | Soluzione Proposta | Dettaglio
Identity & Access | Microsoft Entra ID Premium P2 | Unifica Samba4 AD + Google Identity. MFA, Conditional Access, PIM
Email & Calendar | Exchange Online (M365 E5) | Migrazione da Zimbra e Gmail
Produttività | Microsoft 365 E5 | LibreOffice + Google Docs → M365
File & Collaboration | OneDrive + SharePoint | Sostituisce NextCloud e Google Drive
CRM / Accounting | Odoo unico su Azure VM | SugarCRM + Profis → Odoo
App critica (Pondus) | VM IIS + Azure SQL Managed Instance | Da HW fisico a cloud, con TDE e geo-replication
HPC | 16 nodi bare-metal cloud (OVH / Hetzner) | Da 8 nodi on-prem a 16 cloud, multi-site
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
6

## Slide 7
Architettura Target — Sicurezza & Governance
I layer dedicati a protezione, conformità e controllo
Layer | Soluzione Proposta | Dettaglio
Endpoint | Microsoft Defender for Endpoint | EDR, antivirus next-gen, ASR, threat hunting
SaaS (M365) | Microsoft 365 Defender | Anti-phishing, Safe Links/Attachments, DLP, CASB
Rete (Azure) | Azure Firewall + NSG + DDoS Protection | DMZ, micro-segmentazione, protezione rete
Sede | FortiGate 100F (HA pair) | Upgrade da FG-60F, VPN site-to-site e HPC dedicata
Secrets & Crittografia | Azure Key Vault + Disk Encryption + TLS 1.3 | Segreti, certificati, dati at-rest e in-transit
Audit & Compliance | Azure Monitor + Log Analytics + Purview | Log centralizzato, ISO 27001, eDiscovery
Governance | Azure Policy + RBAC + PIM | Conformità, privilegio minimo, accessi JIT
SIEM / SOC | Microsoft Sentinel (opzionale) | Correlazione log, alert, SOAR automation
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
7

## Slide 8
Modello Zero Trust — 9 Strati Indipendenti
Difesa multi-livello: niente perimetro unico, ogni strato è autonomo e ridondante
1
Identity
Entra ID, MFA, Conditional Access, PIM
2
Endpoint
Defender for Endpoint, EDR, ASR
3
SaaS (M365)
M365 Defender, DLP, CASB
4
IaaS (Azure)
Firewall, NSG, JIT, Key Vault
5
Sede
FortiGate 100F HA, VPN, VLAN
6
Backup & DR
Azure Backup, Site Recovery
7
Audit & Compliance
Log Analytics, Purview, ISO 27001
8
Governance
Azure Policy, RBAC, Access Reviews
9
Training
Attack Simulation, security awareness
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
8

## Slide 9
Perché Zero Trust?
Dal perimetro unico alla difesa multi-livello
Modello tradizionale (AS-IS)
Zero Trust (target)
Perimetro unico: FortiGate
Perimetri multipli: Identity + Endpoint + SaaS + IaaS + Rete
Fiducia implicita nella rete interna
Nessuna fiducia implicita — verifica ogni richiesta
Nessun MFA strutturato
MFA obbligatorio su tutti gli accessi
Backup on-prem (unico punto di guasto)
Backup off-site + DR multi-region
Nessun audit logging
Audit centralizzato con retention
Nessuna protezione endpoint
EDR su tutti i device
Nessuna visibilità su shadow IT
CASB per scoprire e controllare SaaS non autorizzati
Nessun DLP
DLP su email, file, Teams
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
9

## Slide 10
RPO / RTO Target
Obiettivi di continuità operativa e relativa strategia
Servizio | RPO | RTO | Strategia
Pondus | 15 min | 30 min | SQL MI geo-replication + Site Recovery
Odoo (CRM+Acc.+TS) | 15 min | 1 h | Backup frequente + Site Recovery
Posta elettronica | 4 h | 2 h | M365 SaaS (SLA Microsoft)
AD / DNS (Entra ID) | 15 min | 1 h | Entra ID (ridondanza Microsoft)
Gitea | 24 h | 4 h | Backup giornaliero + restore
MediaWiki | 24 h | 8 h | Backup giornaliero + restore
HPC | 24 h | 4 h | Config backup + failover sito secondario
OneDrive / SharePoint | < 1 min | 0 min | SaaS (SLA Microsoft)
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
10

## Slide 11
Organigramma Target
Bozza della struttura organizzativa di TP Group srl
TP Group srl
50 dipendenti
R&D
(HPC)
~12 pax
Operations
(Pondus)
~18 pax
Admin
(Fin, HR)
~12 pax
IT
(Management)
~8 pax
Sysadmin
(Cloud+HPC) · ~3 pax
Security Engineer
~2 pax
Help Desk
(1st level) · ~2 pax
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
11

## Slide 12
Roadmap di Integrazione (1/2)
Fasi 1-5: dalla preparazione alla migrazione applicativa
1
Preparazione
Sett. 1-2
Assessment, contratti M365/Azure, nomina security team
2
Identity First
Sett. 2-3
Entra ID, sync Samba4 AD, MFA + Conditional Access base
3
Migrazione Collaborazione
Sett. 3-5
Posta e file su M365, DLP, Safe Attachments/Links
4
Migrazione Applicazioni
Sett. 4-8
Pondus, Odoo, MediaWiki, Gitea su Azure; NSG, Key Vault
5
HPC
Sett. 3-6
Selezione provider, 16 nodi, VPN HPC dedicata
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
12

## Slide 13
Roadmap di Integrazione (2/2)
Fase 6 — Sicurezza & DR (4 sotto-fasi) e chiusura progetto
6.1
Identity & Endpoint
Conditional Access avanzato, PIM, Defender for Endpoint, Attack Simulation
6.2
Rete & Infrastruttura
FortiGate 100F HA, Azure Firewall, NSG, DDoS Protection, VPN
6.3
Backup & DR
Azure Backup, Site Recovery, SQL MI geo-replication, test RPO/RTO
6.4
Audit & Compliance
Log Analytics, Purview Compliance Manager, alerting
Settimana 5-8 — le 4 sotto-fasi procedono in parallelo
7
Governance & Razionalizzazione
Sett. 8-9
Azure Policy, RBAC, access reviews, Sentinel (se previsto)
8
Collaudo & Go-Live
Sett. 9-11
Penetration test, test RPO/RTO, formazione, cut-over
9
Chiusura
Sett. 11-12
Dismissione on-prem Thema, handover, documentazione as-built
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
13

## Slide 14
Vantaggi della Soluzione
Perché questa architettura risponde alle esigenze di TP Group srl
Riduzione complessità IT
Da due stack eterogenei a un unico ecosistema Microsoft + Azure
Risparmio sui costi
TCO ridotto del ~30% su 3 anni vs mantenimento on-prem
Scalabilità
Cloud elastico, nessun vincolo fisico (rack, raffreddamento)
Sicurezza Zero Trust a 9 strati
Difesa indipendente su identity, endpoint, SaaS, IaaS, sede, backup, audit, governance, training
Business Continuity
Nessun single point of failure: FortiGate HA, Azure multi-region
Audit e Compliance
Log centralizzato, Microsoft Purview per ISO 27001, eDiscovery
HPC performante
Da 8 a 16 nodi bare-metal cloud, multi-site per DR
Prevenzione proattiva
Vulnerability scanning, threat hunting, SIEM opzionale
Formazione continua
Attack Simulation Training, security awareness campaign
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
14

## Slide 15
Budget Indicativo
Primo anno di progetto
Voce | Costo stimato
Licenze Microsoft 365 E5 (50 utenti) | ~33.000 €
Azure IaaS / PaaS | ~35.000 €
Azure Firewall, DDoS Protection, Defender for Cloud | ~10.000 €
Azure Backup + Site Recovery | ~8.000 €
HPC bare-metal cloud (3 anni) | ~270.000 €
FortiGate 100F HA pair (3 anni) | ~15.000 €
Servizi professionali 5Stack | ~45.000 €
Penetration test | ~12.000 €
Formazione + Attack Simulation Training | ~8.000 €
Microsoft Sentinel (opzionale) | ~5.000 €
Subtotale | ~441.000 €
Buffer (10%) | ~44.000 €
Totale primo anno
~485.000 €
Costi ricorrenti annuali stimati in ~95.000 € dal secondo anno
Nota: costi HPC e FortiGate ripartiti su 3 anni. Sentinel è opzionale e attivabile dal secondo anno.
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
15

## Slide 16
Conclusioni e Prossimi Passi
Il modello Full Cloud + HPC bare-metal + Sicurezza Zero Trust a 9 strati risponde a tutte le criticità emerse e pone le basi per una crescita scalabile, sicura e conforme.
Unica identità digitale per tutti i 50 dipendenti
Unico ecosistema M365 per collaborazione, posta, file
Cloud ibrido per applicazioni e dati (Azure)
Sicurezza multistrato senza punti ciechi
1
Review congiunta della bozza e validazione delle scelte architetturali
2
Raccolta feedback su RPO/RTO e priorità di migrazione
3
Definizione contratto e avvio fase di preparazione (assessment dettagliato)
Documento da considerarsi come bozza preliminare. Ogni sezione è suscettibile di modifica e approfondimento in base al confronto con il cliente.
TP Group srl — Proposta 5Stack v0.2
16